יומן פרויקט - Career Hub

יומן זה מתעד את שלבי הפיתוח, השעות שהושקעו, והמשימות שבוצעו בפרויקט על ידי שלו רחמים החל מיום שני, בשעה 12:00 ועד יום שלישי, בשעה 20:00.

סיכום כללי של חלוקת הזמנים והתפקידים

• שם הסטודנט: שלו רחמים

• תפקיד: מפתח Full-Stack, איש DevOps מנתח מערכות ומנהל פרויקט.

• סה"כ שעות מוערכות שהושקעו: כ-24 שעות פיתוח, תכנון ותיעוד.

פירוט יומן העבודה לפי ימים ושעות

יום שני - 08/06/2026

שעות פעילות: 12:00 - 00:17

תפקיד: מנהל מוצר / ארכיטקט

משימות שבוצעו:

1. הגדרת דרישות הפרויקט וגבולות המערכת.

2. כתיבת מסמך דרישות המוצר (PRD).

3. כתיבת מסמך אפיון המערכת (SRS).

4. תכנון ארכיטקטורת Monorepo והפרדת שירותים.

בעיות שנתגלו: קביעת דרך נכונה להפרדת מנתח קורות החיים מסימולטור השאלות.

זמן מושקע: 5 שעות

צעד הבא: הקמת תשתית הקוד של ה-Backend וה-Frontend.

שעות פעילות: 00:17 - 00:19

תפקיד: מפתח

משימות שבוצעו:

1. הקמת שרת ה-FastAPI הראשי.

2. הגדרת מודלים ב-SQLAlchemy.

3. הגדרת בסיס הנתונים SQLite ויצירת טבלאות.

4. יצירת חיבור ראשוני ל-Chroma DB לטובת ה-Vector DB.

זמן מושקע: 2 שעות

צעד הבא: מימוש מנתח קורות החיים.

שעות פעילות: 00:19 - 30:21

תפקיד: מפתח

משימות שבוצעו:

1. בניית הראוטר resume.py.

2. פיתוח הצעות השיפור שורה שורה (שילוב LangChain ופרומפט מובנה).

3. חיבור ה-LLM מול gemini-3.5-flash.

4. מימוש מנגנון צ'אט היסטורי מול קורות החיים.

בעיות שנתגלו: התאמת פלט ה-LLM כך שיחזור במבנה JSON תקין התואם את הגדרות ה-Pydantic.

זמן מושקע: 2.5 שעות

צעד הבא: בדיקת ה-Endpoints של קורות החיים ופיתוח סימולטור הראיונות.

יום שלישי - 09/06/2026

⏰ שעות פעילות: 09:00 - 12:30

תפקיד: מפתח

משימות שבוצעו:

1. כתיבת לוגיקת העלאת קבצים מרובים בגדלים שונים ישירות ל-Google Gemini Files API.

2. שליפת שאלות דומות סמנטית מ-Chroma DB.

3. שילוב שאלות הבסיס עם נתוני המשתמש ליצירת סימולציה מותאמת אישית.

בעיות שנתגלו: קבצי Word/PowerPoint לא נתמכים ישירות ב-Files API (נפתר על ידי חילוץ טקסט לוקאלי והעלאתו כקובץ טקסט תואם).

זמן מושקע: 3.5 שעות

צעד הבא: יצירת מנגנון בדיקת והערכת התשובות של המועמד.

⏰ שעות פעילות: 12:30 - 15:00

תפקיד: מפתח

משימות שבוצעו:

1. פיתוח מנגנון הציון והערכה הדינמי (/evaluate) ב-FastAPI.

2. חיבור מלא של לוגיקת ההערכה ל-Database.

3. פיתוח דפי ה-Next.js השונים (/resume ו-/interview) ב-Frontend.

בעיות שנתגלו: התאמת ה-Z-Index של אלמנטים שונים בממשק המשתמש (RTL) בגלל תפריטים צפים.

זמן מושקע: 2.5 שעות

צעד הבא: ביצוע אתחול בדיקות וסידור משתני סביבה.

⏰ שעות פעילות: 15:00 - 30:16

תפקיד: DevOps

משימות שבוצעו:

1. הפרדת קובצי משתני הסביבה.

2. כתיבת קובץ דוגמה למשתני סביבה (env.example).

3. ביצוע בדיקות אינטגרציה ידניות לכל ה-API.

4. ביצוע commits מסודרים ב-Git.

זמן מושקע: 5.1 שעות

צעד הבא: הכנת קובץ הבדיקות והערות פריסה.

⏰ שעות פעילות: 17:30 - 20:00

תפקיד: מנהל מוצר

משימות שבוצעו:

1. כתיבת מסמך הבדיקות.

2. וידוא דרישות וscope אל מול srs וprd.

3. דחיפת כל השינויים העדכניים ל-GitHub.

בעיות שנתגלו: התאמת מסמך ה-PRD כך שישקף במדויק את המודל המיושם gemini-3.5-flash במקום גרסה מיושנת.

זמן מושקע: 2.5 שעות

צעד הבא: סיום פיתוח הפרויקט והכנה להגשה.