ניהול הפרויקט

מסמך זה מרכז את ה-Epics המרכזיים של הפרויקט ומפרט את כל המשימות הנגזרות מתוכם. הוא משמש ככלי מעקב סטטוס עבורי ומציג מה בוצע, מה בתהליך עבודה, ומה מתוכנן להמשך.

Epics

1. Epic 1: תשתית פרויקט וארכיטקטורת

2. Epic 2: שירות מנתח ומשפר קורות חיים

3. Epic 3: סימולטור הגנת תרגילי בית

4. Epic 4: תשתית בסיס הנתונים ושימור מידע

5. Epic 5: אינטגרציה מלאה, בדיקות ופריסה

פירוט המשימות

Epic 1: תשתית פרויקט וארכיטקטורה

תשתית הבסיס של הפרויקט, חיבור שרת ה-FastAPI, שרת ה-Next.js והגדרת ה-Routing.

• [בוצע] Task 1.1: הקמת מבנה Monorepo (ספריות נפרדות ל-backend ו-frontend).

• [בוצע] Task 1.2: יצירת פרויקט Next.js + עם תמיכה ב-Tailwind CSS, TypeScript ותמיכה מובנית ברינדור מימין לשמאל.

• [בוצע] Task 1.3: הקמת שרת FastAPI בסיסי עם הגדרות CORS מלאות לעבודה מול הפורט של ה-Frontend

• [בוצע] Task 1.4: הגדרת קבצי הגדרות סביבה (.env ו-config.py) לניהול מפתחות Gemini ופרמטרים של בסיסי נתונים.

• [בוצע] Task 1.5: כתיבת חוזי ה-API והסכמות הבסיסיות.

Epic 2: שירות מנתח ומשפר קורות חיים

פיתוח מנגנון ניתוח קורות חיים מבוסס AI, התאמה שורתית ושיח אינטראקטיבי.

• [בוצע] Task 2.1: כתיבת שירות חילוץ טקסט מקובצי PDF באמצעות PyMuPDF ב-Backend.

• [בוצע] Task 2.2: עיצוב ויצירת פרומפט מובנה (System Prompt) בFastAPI לניתוח קורות החיים לפי דגשי שוק ההייטק (חוזקות, חולשות, ניסוח מחדש).

• [בוצע] Task 2.3: הגדרת מנגנון פלט מובנה (Structured Output) של LangChain מול gemini-3.5-flash להחזרת JSON תואם סכמת Pydantic.

• [בוצע] Task 2.4: הקמת endpoint לצ'אט חי (/api/resume/chat) מול קורות חיים קיים, הכולל הבנה של ההיסטוריה והקשר השיחה

• [בוצע] Task 2.5: פיתוח ממשק משתמש ב-Next.js המכיל תצוגה מפוצלת וצ'אט צף.

Epic 3: סימולטור הגנת תרגילי בית

סימולטור טכני המאפשר העלאת מטלות פיתוח וקוד פתרון, תשאול בסיס נתונים וקטורי והערכת תשובות המשתמש.

• [בוצע] Task 3.1: הקמת מנגנון העלאת קבצים מרובים התומך בפורמטים מגוונים וניהול העלאתם ישירות לGoogle Gemini Files API לצורך ניתוח קוד ופרויקטים.

• [בוצע] Task 3.2: כתיבת לוגיקת שזירת שאלות: שליפת קונספטים סמנטיים מתוך Chroma DB ושזירתם יחד עם המידע הייחודי מקבצי המועמד ליצירת שאלות הגנה טכניות.

• [בוצע] Task 3.3: בניית endpoint ליצירת שאלות (/api/interview/generate-questions) עם רמות קושי משתנות בעברית או אנגלית.

• [בוצע] Task 3.4: בניית endpoint להערכת תשובות המועמד (/api/interview/evaluate) המחזיר ציונים, משוב מפורט ותשובה למופת.

• [בוצע] Task 3.5: פיתוח ממשק משתמש ב-Next.js הכולל סימולציה ומסך סיכום.

Epic 4: תשתית בסיס הנתונים ושימור מידע

הקמת מסד הנתונים הוקטורי והרלציוני לניהול נתונים.

• [בוצע] Task 4.1: תכנון מודלים ב-SQLAlchemy לייצוג ישויות משתמשים, קורות חיים, הודעות צ'אט, ראיונות והערכות.

• [בוצע] Task 4.2: הקמת מנגנון יצירת טבלאות אוטומטי ב-Lifespan של FastAPI בחיבור ל-SQLite.

• [בוצע] Task 4.3: פיתוח מנגנון אתחול אוטומטי של Chroma DB בעת עליית השרת עם 16 שאלות הארכיטקטורה והעיצוב המקוריות.

• [בוצע] Task 4.4: הטמעת מנגנון תשאול וקטורי מבוסס מרחק סמנטי לשליפת השאלות הרלוונטיות ביותר לתוכן המטלה שהועלה.

🔗 Epic 5: אינטגרציה מלאה, בדיקות ופריסה

שלבי ייצוב המערכת, חיבור E2E מקצה לקצה ובדיקות עומסים/תקינות.

• [בוצע] Task 5.1: כתיבת מסמך הבדיקות ומסמכי יומן העבודה בעברית ואנגלית.

• [בתכנון] Task 5.2: ביצוע בדיקות סניטי (Sanity Check) מלאות לראוטרים של ה-API ב-FastAPI ואימות קבלת תגובות מובנות מ-Gemini 3.5 Flash ללא קריסות.

• [בתכנון] Task 5.3: ביצוע חיבור מלא (E2E Integration) של מסכי קורות החיים והסימולטור ב-Next.js לקריאות ה-API האמיתיות ב-FastAPI.

• [בתכנון] Task 5.4: כתיבת בדיקות יחידה (Unit Tests) בסיסיות לראוטרים באמצעות pytest.

• [בתכנון] Task 5.5: הגדרת קובצי Docker / פריסה לייצור.